הצעת ערך

סוכן בנייה AI

כללי

פלטפורמת ענן מתקדמת המבוססת בינה מלאכותית ומערכת סוכנים חכמים (AI Agents), המאחדת נתונים מכלל אתרי הבנייה והתשתיות.

הפלטפורמה מפיקה תובנות בזמן אמת, מזהה סיכונים, מגמות וחיזוי ומשפרת את קבלת ההחלטות והיעילות בארגון.

הלקוח מעוניין לבצע מהלך דיגיטלי משמעותי באמצעות שילוב היכולות של המערכת — להפוך נתונים מבוזרים לכלי עבודה חכם, לשפר שליטה ובקרה בשטח ומול מטה החברה, וליצור יתרון ניהולי בשגרה ובניהול סיכונים.

הצעת הערך

הצעת הערך מחולקת לשני שלבים:

- שלב ראשון - פיילוט של 3 חודשים על פרויקט אחד.

- שלב שני - הרצה שוטפת בתום הפיילוט על מספר פרויקטים גדול יותר.

א. שלב ראשון

מטרת הפיילוט

להראות שימוש בטכנולוגיה מתקדמת שתפיק תובנות מנתוני הפרויקט השונים.

התובנות בתקופת הפיילוט ימוקדו במשולש הזהב – לוחות זמנים איכות וכסף.

הפיילוט ידגים אפשרות לתחקר נתונים בשפה טבעית על ידי שאילת שאלות.

התהליך של הפיילוט

1. התחברות ב API לתיקיית Dropbox משותפת ומשיכת נתוני הפרויקט אשר יהיו בקבצי אקסל  /PDF/ WORD// ועוד. במקביל אפשרות לחיבור API למערכת מידע רלוונטית אחת כגון מערכת האיכות, כספים/תקציב, ניהול פרוייקטים וכד' על מנת למשוך ישירות נתונים נוספים ללא תלות בתיקייה.

# 2. הקמת התשתית, ארגון וסידור המידע במסד הנתונים. שלב זה כולל גם את בניית ההקשרים של הנתונים על מנת שסוכן הבניה החכם ידע לתת תוצאות בהתאם.

# 3. קבלת שאלה ממשתמש בממשק שפה טבעית.

# 4. ניתוח המידע באמצעות סוכן בניה חכם והצגת התשובה למשתמש בשפה טבעית.

תכנית אבני דרך לפיילוט

| מספר אבן דרך | שם אבן הדרך | תיאור הפעילות | תוצרים (Deliverables) | משך משוער |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kickoff והגדרת צרכים. ותיאום ציפיות | פגישת התנעה + מפגש עומק עם המשתמשים (מנהל פרויקט ומפקח) להגדרת צרכים, אתגרים, דפוסי עבודה ותחומי אחריות. בחירת 3–5 Use Cases מרכזיים. | מסמך אפיון קצר, רשימת Use Cases, KPI לפיילוט | ___ שבוע |
| 2 | אינטגרציה וקליטת נתונים | חיבור למקורות המידע הקיימים(תיקיית פרויקט), טיוב נתונים והקמת שכבת נתונים אחידה (Semantic Layer). | בסיס נתונים ראשוני, חיבור לקבצי Excel / PDF / / | ___ שבועות |
| 3 | אימון והתאמת סוכן חכם | התאמת הסוכן לשפה המקצועית, בניית יכולות חיפוש, דוחות, התראות ושיחה טבעית. | גרסת סוכן ראשונית, תשאול מידע, דוחות, תרחישי שיחה | ___ שבועות |
| 4 | עלייה לאוויר (Go-Live) | הפעלה באתר: הטמעת שני משתמשים, הדרכה קצרה, בדיקות תפקוד ראשוניות, תמיכה. | סוכן פעיל באתר, משתמשים מחוברים, בדיקות תקינות | __ שבוע |
| 5 | מדידה ושיפור רציף + מפגשי שימוש וניתוח | איסוף נתוני שימוש, בחינת תועלות בפועל, פגישה שבועית עם המשתמשים לניתוח התקדמות, שיפור יכולות והתאמת שאלות. | דוחות ביצועים שבועיים, גרסת סוכן משופרת | ___ שבועות |
| 6 | דו״ח מסכם ו-ROI דו״ח מסכם ו-ROI | ניתוח תוצאות הפיילוט מול KPI, הערכת חיסכון כספי ותועלות, המלצות להטמעת מערכת מלאה. | דו״ח מסכם רשמי, הצעת המשך למערכת מלאה | ___ שבוע |

משתמשים

המשתמשים יוגדרו על ידי הלקוח ויכללו  שני בעלי תפקידים כגון מוביל חדשנות, סמנכ"ל, מנהל פרויקט, מפקח.